­

**회의록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 일시 | 2021/01/08 | 장소 | 온라인(행아웃) |
| 작성자 | 안지민 | 작성일 | 2021/01/08 |
| 참석자 | 김경민, 윤정연, 이세인, 안지민 | | |
| 주제 | 프로젝트 역할 분담 및 문서관리 & 프로젝트 관리 방안 | | |
| 회의내용 | 1. 역할 분담  * 안지민 : 팀장, AI 모델 * 김경민 : AI모델 > 웹 * 이세인 : AI모델 > 웹 * 윤정연 : 웹 * (데이터 셋 수집) : 같이  1. 프로젝트&일정 관리 툴  * 깃허브  1. 팀프로젝트 팀원 전원 추가 2. 깃허브 익숙하지 않을 경우 개인 공부  * Trello  1. 팀원 전원 추가 2. 추후 일정 관리 해당 보드에서 진행 3. 문서관리 방법  * 소공에서 배웠던 방법 위주 * 한명이 다하지 않고 분담해서 문서 관리 | | |
| 결정사항 | 1. 역할 분담  2. 프로젝트&일정 관리 툴  3. 문서 관리 방법 | | |
| 특이사항 | 교수님과 회의 일정 잡기 | | |
| 비고 | 회의록은 안지민이 계속 작성  - [깃허브 주소](https://github.com/jiminAn/Adblock_with_DeepNetwork)  - [트렐로 주소](https://trello.com/b/Zu6yoitG/2021-%EC%BA%A1%EC%8A%A4%ED%86%A4) | | |