**회의록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 일시 | 2021/05/06 (목) | 장소 | 온라인 |
| 작성자 | 이세인 | 작성일 | 2021/05/06 (목) |
| 참석자 | 김경민, 윤정연, 이세인 | | |
| 주제 | 본 프로젝트 계획 구체화 | | |
| 회의내용 | * 김경민 – 5/16 (일) 모델 생성 , 5/23 (일) 정확도 높이기, 6/6 (일) 버그 해결, 연결 매끄럽게 하기   VGG19 등을 구현해서 테스트해봤을 때 정확도가 오히려 떨어지는 결과 발생 -> 일단은 기본 CNN 모델을 사용하기로 함.  데이터 부족 문제일 수도 있어서 추후 데이터를 좀더 모으고 나서 다시 모델을 만들어서 입력하고 테스트해보기로 함.  만약 모델을 사용한다면 VGG 모델.  모델은 토이 프로젝트와 본 프로젝트 자체 코드는 크게 다르지 않을 것. 그러나 정확도를 올리기 위한 작업에 시간이 오래 소요될 것으로 보인다.   * 윤정연 – 5/9 API 개선 , 5/16 (일) 유저 관련 업데이트 , 5/23 스포츠조선 최적화 , 5/30 통합 테스트 및 보완 , 6/6 유지 보수   토이 프로젝트는 동아일보 / 본 프로젝트는 스포츠조선   * PIL 모듈의 문제 : 지원하지 않는 파일 형식(.sgv , .gif 등)으로 인해 파일을 불러올 수 없는 등 * 모델은 .jpg 형식만 입력으로 받을 수 있으므로 저런 파일들을 .jpg 형식으로 변환하는 작업이 필요하다. * 이세인 – 최대한 데이터 수집. 5000장까지 가능할 것 같다. 이전까지 작성한 코드 수정, 보완.   <데이터 분류>   * 기타 상품, 서비스 * 사행성, 투자, 분양, 대출, 보험, 창업 * 교육, 자기계발 * 병원, 뷰티, 건강보조 * 성인 타겟 상품, 컨텐츠 | | |
| 과제 |  | | |
| 특이사항 |  | | |
| 비고 | . | | |